REALIZADO POR	FECHA	FIRMA
Sebastián Berra
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Lucila Romero
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Ricardo Vanoni
APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe
Periodo del Informe: 14/06/2017 al 04/08/2017
Alcance: Etapas 5 y 6

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 5: / Desarrollo de los Web Services Actividad Fecha realización / Estimada Real / Programación de los web services 14/06/2017 14/06/2017 / Generar la documentación 06/07/2017 06/07/2017 Resultados obtenidos / Conjunto de web services con las funcionalidades para inicializar, actualizar y resincronizar la configuración edilicia de los efectores públicos que tienen implementado el sistema Diagnose y Epicrisis. La documentación del código fuente se encuentra en el archivo comprimido apidocs.tar.gz. / Etapa 6: / Desarrollo de los clientes Web Services Actividad Fecha realización / Estimada Real / Desarrollo de los clientes específicos para cada uno de los sistemas estudiados 07/07/2017 28/07/2017 / Desarrollo de los clientes genéricos en entorno web 28/07/2017 02/08/2017 / Informe 3: Web Services y clientes 03/08/2017 15/03/2018 Resultados obtenidos / Ejemplos de los clientes para consumir los web services utilizando los lenguajes php y vb6, y la herramienta cUrl. La documentación correspondiente se encuentra en formato web en el archivo comprimido doxbox.tar.gz
Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Factores humanos y decisiones políticas No / Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto No
Notas