Proyecto Final Ingeniería Informática 2016

Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe

Informe de avance 1
07/07/2016

Análisis y requerimientos generales

Archivos:

Se adjuntan a este documento 2 archivos comprimidos con los entregables	obtenidos en	las etapa 1 y 2.

Entregable de la etapa 1:

etapa1.tar.gz
+
1_capacitacion_en_los_requisitos_y_tecnologias_establecidas_por_la_STG

docs
+
stg
+
JAT-InfraestructuraAltaDisponibilidad.pdf
Plantilla_requerimientos_ASW.odt
Politicas_MySQL_para_Desarrolladores.pdf
RequisitosRequerimientosDBA.pdf
STG-EI-1-Roles_Ubicaciones_Servidores.pdf
STG-EI-2-Nomenclatura_Jurisdicciones_1.3.pdf
STG-EI-5-Ambientes_Arquitectura_Zonas_1.4.pdf
STG-FS-2-Ambiente_Integracion_v1.1.pdf
STG-FS-3-Ambiente_Pruebas_v1.1.pdf
STG-FS-4-Ambiente_Produccion_v1.2.pdf
STG-PS-1-Contrasenas.pdf

informe_etapa1.odt

Entregable de la etapa 2:

etapa2.tar.gz
+
2_analisis_del_contexto_del_alcance_del_proyecto

docs
+
bundle
+
BORRADOR-STG-ED-1 Bundle_de_Tema_Symfony2 ThemeAplicativoBundle.pdf

symfony
+
Desarrollo web agil con Symfon - Javier Eguiluz_1092.pdf
Doctrine 2 ORM Documentation - Javier Eguiluz_1093.pdf
Twig.pdf

informe_etapa2.odt
etapa2_uml.xmi

Conclusiones:

En la primer etapa del proyecto se realizó un análisis de las tecnologías y los	documentos establecidos para realizar un desarrollo de software que	posteriormente se implemente dentro de la infraestructura de red de la Provincia de	Santa Fe.

El documento informe_etapa1.odt tiene una descripción general de como	está compuesta la infraestructura de la Red Provincial, los documentos que se	deben completar para implementar un sistema y las tecnologías que se utilizan	para el desarrollo del software. En la carpeta docs/stg se encuentran los	documentos que fueron relevados.

En la segunda etapa se realizó un análisis general de los actores, sistemas y	beneficios que alcanzan a este proyecto, esto incluye el análisis de los casos de	uso.
Del trabajo realizado se encontró que el proyecto debe desarrollar los	siguientes sistemas:

- un sistema de consulta de camas

- un sistema de actualización del stock y del estado de las camas mediante	Web Services

- un sistema que sincronice la información local de los efectores con la base	de datos centralizada

El documento informe_etapa2.odt es un informe de los relevamientos	realizados en esta primer instancia del análisis de requerimientos. Contiene los	diagramas y observaciones de los casos de uso detectados.
El archivo estapa2_uml.xmi son los diagramas de casos de uso realizados	con el software “umbrello”.