Proyecto Final Ingeniería Informática 2018

Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe

Informe de avance 4

Sistema de consulta web
1. Introducción
Los efectores enviarán a través de web services la información del estado de sus camas al sistema central creado por este proyecto. Los datos deben ser leídos de manera ágil y clara por el usuario de la SET en el momento que lo necesita. También debe tenerse en cuenta que los datos consultados no están en línea y que la fecha y hora de modificación de la información central debe ser visibles por el operador.

2. Desarrollo del sistema de consulta web

En la etapa de especificación de requerimientos se construyó un prototipo de la consulta web de camas, el cual fue presentado a los usuarios. Del intercambio de opiniones surgieron las modificaciones del diseño inicial del prototipo, dando origen a la versión definitiva de la consulta. La gestión con los usuarios la realizó Jorgelina Barnij, encargada del área de informática en la SET.

La observación más relevante fue la necesidad de conocer la fecha y hora de actualización del estado de cama y del informe del efector. La fecha y hora de actualización del estado de cama se refiere a la modificación del registro en el servidor central. La fecha y hora de último informe es cuando el efector realiza el envío periódico de la configuración edilicia. Por ejemplo una cama ocupada por varios días tendría como fecha de modificación el momento en que se registró la ocupación en la base central, pero en la fecha/hora de última sincronización tendría una más actual, correspondiente al informe de configuración edilicia.

Los resultados se pueden: copiar al portapapeles, exportar en formato CSV o imprimir. También es posible seleccionar que columnas son visibles, filtrar interactivamente los datos de la tabla y ordenar descendente o ascendente por campo.

La tarea 7.2 del anteproyecto: “Crear documentación de ayuda al usuario” fue realizada incluyendo en el sitio web un menú para acceder a la página de ayuda. En este instructivo se explica como hacer una búsqueda utilizando los filtros disponibles, el significado de los datos devueltos y qué se puede hacer con la tabla de los resultados.

3. Conclusiones

La propuesta del proyecto fue bien recibida por la SET, la cual está interesada en que se implemente este proyecto en producción. Actualmente utilizan un documento compartido en la web (Google Docs), que se carga manualmente, para difundir la información de camas desde los efectores hacia la SET.