REALIZADO POR	FECHA	FIRMA
Sebastián Berra
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Lucila Romero
REVISADO POR	FECHA	FIRMA
Ricardo Vanoni
APROBADO POR	FECHA	FIRMA

Nombre del Proyecto: Plataforma Web para centralización de camas críticas de internación en hospitales de la Provincia de Santa Fe
Periodo del Informe: 05/08/2017 al 04/09/2017
Alcance: Etapa 7

Estado del Proyecto
Cronograma	Etapa 7: / Desarrollo del sistema de consulta web Actividad Fecha realización / Estimada Real / Desarrollo del sistema de consulta web 26/08/2017 06/04/2018 / Generar la documentación 01/09/2017 09/04/2018 / Informe 4: Sistema de consulta web 04/08/2017 12/04/2018 Resultados obtenidos / Consulta de camas y la documentación de ayuda en entorno web.
Riesgos	Riesgo Se efectivizó Impacto Mitigación / Factores humanos y decisiones políticas No / Imprevistos de los actores involucrados directa o indirectamente con el proyecto No
Notas